# 施工阶段监理资料的管理

## 7.1　监　理　资　料

7.1.1　施工阶段的监理资料应包括下列内容：

1　施工合同文件及委托监理合同；

2　勘察设计文件；

3　监理规划；

4　监理实施细则；

5　分包单位资格报审表；

6　设计交底与图纸会审会议纪要；

7　施工组织设计（方案）报审表；

8　工程开工/复工报审表及工程暂停令；

9　测量核验资料；

10　工程进度计划；

11　工程材料、构配件、设备的质量证明文件；

12　检查试验资料；

13　工程变更资料；

14　隐蔽工程验收资料；

15　工程计量单和工程款支付证书；

16　监理工程师通知单；

17　监理工作联系单；

18　报验申请表；

19　会议纪要；

20　来往函件；

21　监理日记；

22　监理月报；

23　质量缺陷与事故的处理文件；

24　分部工程、单位工程等验收资料；

25　索赔文件资料；

26　竣工结算审核意见书；

27　工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；

28　监理工作总结。

## 7.2　监　理　月　报

7.2.1　施工阶段的监理月报应包括以下内容：

1　本月工程概况；

2　本月工程形象进度；

3　工程进度：

1）本月实际完成情况与计划进度比较；

2）对进度完成情况及采取措施效果的分析。

4工程质量：

1）本月工程质量情况分析；

2）本月采取的工程质量措施及效果。

5工程计量与工程款支付：

1）工程量审核情况；

2）工程款审批情况及月支付情况；

3）工程款支付情况分析；

4）本月采取的措施及效果。

6　合同其他事项的处理情况：

1）工程变更；

2）工程延期；

3）费用索赔。

7  本月监理工作小结：

1）对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；

2）本月监理工作情况；

3）有关本工程的意见和建议；

4）下月监理工作的重点。

7.2.2　监理月报应由总监理工程师组织编制，签认后报建设单位和本监理单位。

## 7.3　监 理 工 作 总 结

7.3.1　监理工作总结应包括以下内容：

1　工程概况；

2　监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

3　监理合同履行情况；

4　监理工作成效；

5　施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；

6　工程照片（有必要时）。

    - 施工阶段监理工作结束时，监理单位应向建设单位提交监理工作总结。

## 7.4　监 理 资 料 的 管 理

7.4.1　监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

7.4.2　监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

7.4.3　监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

7.4.4　监理档案的编制及保存应按有关规定执行。